Практическая работа

Разработка и оформление технического задания

Техническое задание на разработку автоматизированной системы "Интернет-магазин электроники"

1. Общие сведения

Полное наименование системы: Автоматизированная система управления интернет-магазином электроники

Условное обозначение: АСУ ИМ-Электроник-2025

Шифр темы: ПР-2025-ИС-01

Наименование предприятий:

Заказчик: ООО "ЭлектронТорг"

Разработчик: Чуляков Семён Игоревич, группа 11/2-РПО-24/2

Перечень документов, на основании которых создается ИС:

- Договор на разработку №12-ИС от 01.09.2025

- Техническое задание заказчика

- Отчет о предпроектном обследовании

Плановые сроки работ:

Начало: 01.09.2025

Окончание: 25.12.2025

Источники и порядок финансирования: Бюджет образовательного учреждения, единовременное финансирование

Порядок оформления результатов: Этапная сдача работ с подписанием актов выполненных работ

2. Назначение и цели создания системы

Вид автоматизируемой деятельности: Онлайн-торговля электронными товарами

Перечень объектов использования:

- Главный офис ООО "ЭлектронТорг"

- Складские помещения

- Торговые точки

Требуемые значения показателей:

- Увеличение объема продаж на 40%

- Сокращение времени обработки заказа до 15 минут

- Уменьшение количества ошибок при комплектации на 95%

- Повышение удовлетворенности клиентов до 98%

3. Характеристика объектов автоматизации

Краткие сведения об объекте автоматизации:

Предприятие ООО "ЭлектронТорг" специализируется на продаже электроники через интернет. Ежемесячный товарооборот составляет 5 млн руб., количество заказов - 2000 ед./мес.

Условия эксплуатации и характеристики окружающей среды:

- Круглосуточный режим работы

- Непрерывный доступ к системе

- Температурный режим: +18...+25°C

- Влажность: 40-60%

4. Требования к системе

Требования к системе в целом:

Требования к структуре и функционированию:

- Микросервисная архитектура

- 5 подсистем: управление каталогом, заказами, пользователями, платежами, аналитика

- Иерархия: 3 уровня (презентационный, бизнес-логики, данных)

- Степень централизации: смешанная

- Режимы функционирования: нормальный, аварийный, тестовый

Требования к персоналу:

- Количество пользователей: 50 человек

- Квалификация: опыт работы с веб-приложениями

- Режим работы: 24/7

- Подготовка: 40 часов обучения

Показатели назначения:

- Адаптивность к изменению ассортимента товаров

- Масштабируемость при увеличении нагрузки

Требования к надежности:

- Время наработки на отказ: 720 часов

- Восстановление после сбоя: 30 минут

Требования к безопасности:

- Защита персональных данных

- Резервное копирование ежедневно

- Антивирусная защита

Требования к функциям по подсистемам:

Подсистема управления каталогом:

- Задачи: ведение номенклатуры, управление ценами, обновление остатков

- Временной регламент: обновление цен - 5 мин., остатков - 2 мин.

- Точность: 100% соответствие данных

Подсистема управления заказами:

- Задачи: оформление заказов, отслеживание статусов, формирование отчетов

- Временной регламент: создание заказа - 30 сек.

- Достоверность: 99,9%

Критерии отказов:

- Недоступность системы более 5 минут

- Ошибки при проведении платежей

- Потеря данных о заказах

Требования к видам обеспечения:

Математическое обеспечение:

- Статистические методы анализа продаж

- Алгоритмы прогнозирования спроса

- Методы оптимизации складских запасов

Информационное обеспечение:

- Состав данных: товары, заказы, клиенты, платежи

- Структура: реляционная и документная БД

- СУБД: PostgreSQL, MongoDB

- Классификаторы: ОКПД2, ТН ВЭД

Лингвистическое обеспечение:

- Языки программирования: Java, JavaScript, Python

- Язык интерфейса: русский

- Кодировка: UTF-8

Программное обеспечение:

- Кроссплатформенность

- Совместимость с Windows, Linux

- Использование открытого ПО

Техническое обеспечение:

- Серверы: 3 единицы

- Рабочие станции: 50 единиц

- Сетевое оборудование: коммутаторы, маршрутизаторы

Организационное обеспечение:

- Структура отдела ИТ: 5 человек

- Функции: сопровождение, развитие системы

- Защита от ошибочных действий: разграничение прав доступа

Методическое обеспечение:

- Руководство пользователя

- Руководство администратора

- Техническая документация

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Перечень стадий и этапов работ:

1. Предпроектная стадия (01.09-15.09.2025)

2. Проектирование (16.09-15.10.2025)

3. Разработка (16.10-30.11.2025)

4. Ввод в эксплуатацию (01.12-25.12.2025)

Сроки исполнения: 25.12.2025

Состав исполнителей:

- Руководитель проекта

Вид экспертизы технической документации: Внешняя экспертиза заказчиком

Программа обеспечения надежности:

- Резервирование оборудования

- Дублирование каналов связи

- Регулярное тестирование

6. Порядок контроля и приемки системы

Виды, состав, объем и методы испытаний:

- Функциональное тестирование: 100% тестовых случаев

- Тестирование безопасности: проверка уязвимостей

Общие требования к приемке работ: Поэтапная приемка с подписанием актов

Статус приемной комиссии: Окончательное решение о приемке системы в эксплуатацию

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Преобразование входной информации:

- Конвертация данных из старой системы

- Формирование справочников и классификаторов

Изменения в объекте автоматизации:

- Реорганизация рабочих мест

- Изменение бизнес-процессов

Сроки и порядок обучения персонала:

- Обучение администраторов: 40 часов

8. Требования к документированию

Перечень разрабатываемых документов:

- Техническое задание

- Технический проект

- Программа и методики испытаний

- Руководство пользователя

- Руководство администратора

Перечень документов на машинных носителях:

- Исходные тексты программ

- Базы данных

- Эксплуатационная документация

9. Источники разработки

Документы и информационные материалы:

- ГОСТ 34.602-89

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

- Федеральный закон "О защите персональных данных"

- Методические материалы по разработке ИС

- Отчеты о предпроектном обследовании

Разработчик:

Чуляков Семён Игоревич

Дата: 21.11.2025